# 清远市阳山县全域土地综合整治

# 实施方案（七拱镇单元）

# （公示稿）

一、项目概况

项目名称：清远市阳山县全域土地综合整治实施方案（七拱镇单元）

实施范围：全域土地综合整治区域规模为16722.3515公顷，涉及七拱社区、七拱村、芙蓉村、潭村村、和平村、火岗村、塘坪村、岩口村、新圩村、隔坑村、桂花村、三所村、龙脊村、石角村、西连村共15个村（社区）。

规划期限：阳山县全域实施期限为4年，时间安排为2024年-2028年（以备案批准时间为准）。

二、整治目标

紧紧抓住广东省“百县千镇万村高质量发展工程”机遇，围绕三大板块推进全域土地综合整治工作。通过实施全域土地综合整治，绘就“良田连片、产业集聚、村庄集中、生态优美”的土地保护利用新格局。

三、工作内容

全域土地综合整治区域范围涉及镇域内的 15 个村（社区），占镇域面积比例为 52.92%，项目类型涵盖农用地整理、建设用地、生态保护修复、乡村风貌提升和历史文化保护、产业导入、公共服务与基础设施建设共六大类。

农用地整理：结合七拱镇农用地整治潜力分析结果，拟安排1个“万亩方”耕地集聚整治项目、3个“千亩方”集中连片整治项目、2个补充耕地，项目位于隔坑村、西连村、新圩村、岩口村、火岗村、石角村、七拱村、潭村村和和平村，建设规模1593.4150公顷，拟新增耕地90.8301公顷。

通过农用地整理，优化耕地布局，提高耕地利用效率，推动一二三产业联动发展。

建设用地整理：至2028年，开展2个低效工业用地腾退项目，建设规模13.6522公顷；开展2个拆旧复垦项目，建设规模2.7071公顷；开展产业园土地开发和基础设施配套建设项目，建设规模14.3984公顷；优化农村建设用地布局结构，提升农村建设用地使用效益和集约化水平，支持农村新产业新业态融合发展，营造整体协调的城乡面貌。

通过建设用地整理，全面升级改造产业集聚园区，塑造产业集聚高地，打造集“智慧农业、农耕体验、教育研学、休闲观光”为一体的农旅融合示范基地。

生态保护和修复：至2028年，围绕清淤疏浚、生态恢复、景观美化、强化管理等方面，加强水环境污染治理。通过开展七拱河一河两岸景观建设工程，来改善七拱河的水环境质量，以培育和壮大七拱的绿色产业；开展4个矿山修复项目，矿山修复16.0877公顷，生态资源价值逐步转化。

通过开展矿山治理、林地治理、水域治理，系统推进全域生态修复，疏通生态廊道，提升生态价值转化能力，助力绿美连州建设。

乡村风貌提升及历史文化保护：拟安排1个美丽圩镇建设项目开展乡村风貌提升，保护和活化利用文物古迹、历史建筑、传统民居、工场作坊遗址以及传承传统农耕文化等项目，打造七拱镇美丽圩镇。

产业导入：重点推动工业园区扩园提质，并建设一批规模化经营的田园综合体，合理建设农家乐、民宿、乡村旅游、农产品初加工、研学基地、农业科普展览等农村产业项目。

基础设施建设：结合实际情况和项目需求，计划建设一批交通基础设施、公共服务设施，统筹保障项目区域设施配套，为区域可持续发展提供强有力支撑。

四、公示周期

2024年8月  日起至2024年9月  日。