附1

阳城镇2017年清明节前森林火灾隐患点清理

工作方案

在清明节即将来临之际，为切实做好清明节期间我镇的防火工作，确保清明节期间不发生大的森林火灾，维持社会稳定。经研究，根据实际情况制定本方案。具体方案如下：

第一阶段：成立机构（3月5日前完成）。

强化组织领导，成立由镇政府主要领导任工作组长，镇人大主席、镇委副书记及分管林业的班子为副组长，各驻村班子为成员的阳城镇森林防火隐患排查工作领导小组，具体由镇政府分管林业的班子负责组织、指挥、协调、监督，镇林业办负责落实清理工作。

第二阶段：调查摸底（3月10日前完成）。

对辖区内所有自然村坟地相对集中、山火多发的隐患点调查统计、造册登记。

第三阶段：落实清理工作（4月1日前完成）。

使用镰刀、风机等工具开劈出阻隔带，将隐患点与其他林地隔开。

第四阶段：检查验收（4月3日前完成）。

领导小组组织全面检查，确保清理没有遗漏。